## Slide 1: 了解软件配置管理
信息技术部

## Slide 2
案例背景：
客户有个小特性需求需要紧急开发发布，小张接到任务以后迅速响应，仅用3小时即完成了开发，本地测试后，从本地打包交给系统发布人员进行线上发布。
问题：
上述做法有没有问题？
如果有问题，有哪些问题？

## Slide 3
案例影响：
上线后不久，客户反馈系统有问题，影响正常使用，系统需要回滚。经维护人员检查发现，出问题的代码SVN库中并不存在，几经周折，终于发现出问题的地方是由于小张在新特性开发过程中引发。
我们为此付出了：
客户系统无法正常使用的损失。
维护人员定位问题额外产生的时间。
系统发布人员一次无效的发布工作。

## Slide 4
目
录
CONTENTS
为什么需要配置管理
软件配置管理的发展
常用配置管理工具
关于配置管理的思考

## Slide 5
目
录
CONTENTS
为什么需要配置管理
软件配置管理的发展
常用配置管理工具
关于配置管理的思考

## Slide 6: 软件产业统计数据
软件的生产效率同期只增长了35%
软件行业的投资每10年增长200%
软件行业的需求每10年增长900%
Chart: 
| 投资 | 生产效率 | 需求
软件产业统计数据 | 2 | 0.35 | 9

## Slide 7: 软件开发的发展历程
结构化（SASD）
面向对象（OOAD）
基于构件（CBSD）
面向服务（SOA）
简单
复杂

## Slide 8: 软件开发规模
现今
软件开发早期
规模：1000代码行以内
人员：1名程序员
时间：很少超过1个月
花费：<=$5,000
开发地点：1处
规模：超过2500万代码行
人员：超过1000名程序员
时间：大约持续5年
花费：$500,000,000
开发地点：全球不同地点

## Slide 9: 软件开发面临的问题
软件质量？
代码不知道被谁覆盖
开发人员使用错误的程序版本
在代码整合期间引入深层BUG而无法回溯
找不到某个文件的历史版本
历史版本出现严重问题，但无法获取当时的代码进行修改
人员流动带来严重的信息丢失
开发人员未经授权修改代码或文档

## Slide 10: 与国外相比
国外
操作系统
开发工具
国内
操作系统
开发工具
技术水平
技术水平
规范管理

## Slide 11
目
录
CONTENTS
为什么需要配置管理
软件配置管理的发展
常用配置管理工具
关于配置管理的思考

## Slide 12: 软件配置管理的误区
权限控制= 配置管理？
版本控制=配置管理？
使用了管理工具 = 有效的配置管理？

## Slide 13: 配置管理的发展
1962
由美国空军制定发布—配置管理
60-70
Leon Presser提出软件配置管理的概念
1975
Change and Configuration Control（CCC）
--SoftTool
21世纪
国内发展

## Slide 14: 配置管理是什么
“协调软件开发使得混乱减到最小的技术叫做软件配置管理，它是一种标识、组织和控制修改的技术，目的是使错误达到最小并最有效的提高生产效率。”
----Wayne Babich
《SCM Coordination for Team Productivity》
“当很多人在一起编写软件的时候，需要一些专门的管理和技术，让他们能够合作顺畅。软件配置管理就是其中的一种。”
软件配置管理是围绕软件资产的管理。需求文档、设计文档、测试文档、源代码、可运行程序等等。

## Slide 15: 软件开发生命周期
项目启动
项目立项
项目计划
测试计划
项目编码
功能实现
功能测试
系统测试
项目验收
项目结项
启动
计划
执行
测试
收尾
软件开发生命周期
软件配置管理
软件配置管理
Notes: 使用方法： 【更改文字】：将标题框及正文框中的文字可直接改为您所需文字 【更改图片】：点中图片》绘图工具》格式》填充》图片》选择您需要展示的图片 【增加减少图片】：直接复制粘贴图片来增加图片数，复制后更改方法见【更改图片】 【更改图片色彩】：点中图片》图片工具》格式》色彩（重新着色）》选择您喜欢的色彩 下载更多模板、视频教程：http://www.mysoeasy.com

## Slide 16: 软件配置管理
配置管理
过程管理
配置项管理
变更控制
状态报告
配置审计
构建和发布管理
配置管理计划
1、配置项识别2、配置项标识
3、配置项管理
1、存取控制
2、同步控制
5W
1、发生了什么？（what）
2、为什么发生？（why）
3、谁做的？（who）
4、什么时候发生的？（when）
5、会有什么影响？（where）
1、确保输出与软件功能一致
2、确保配置项与发布产品一致
1、自动构建
2、发布管理

## Slide 17: 过程管理
角色、职责
权限、适用政策
配置项标识
配置项管控
项目时间表
简介、范围
目的、术语
过程监控
资源管理
工具管理
配置管理计划

## Slide 18: 配置项识别
多个项目成员共用
变化后影响其他
随项目开展变化
对项目而言很重要
源码
测试用例
数据库文件
用户手册
需求文档
页面设计
ReleaseNote
版本
配置项
Notes: 不一定要把所有的工作产品都作为配置项。有些工作产品，比如状态报告，相当稳定，不容易变化，同时对最终产品发布没有直接影响，就可以考虑不作为配置项进行管理。

## Slide 19: 配置项管理-配置项标识
A
应保证每个配置项的标识唯一性
标识唯一
C
可以用配置项属性组合成标识，例如：
文档名称+时间
格式统一
B
标识应该是具有含义的组合，便于记忆
容易记忆
D
所有的配置项都应该进行标识
不能遗漏

## Slide 20: 配置项管理
A
分支管理
B
版本控制
C
基线管理
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM.

## Slide 21: 变更控制
目的
不是为了控制变更的发生，而是为了对变更进行管理，确保变更有序进行

## Slide 22: 配置状态报告
目的：
及时、准确的给出软件配置项的当前状况，供相关人员了解 状态
报告的来源：
变更请求
软件版本
版本发布说明
配置审计

## Slide 23: 配置状态报告内容
01
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
02
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
03
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
04
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
变更请求
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

## Slide 24: 配置审计
主要包括两种：
功能审计（Function Configuration Audit）
  配置项的功能特性与需求的一致性
物理审计（Physics Configuration Audit）
  确保配置项与发布的软件产品一致

## Slide 25: 构建和发布管理
自动构建
自动回溯机制
保证程序建立的一致性

## Slide 26: 软件配置管理给我们带来了什么
好处 | 问题
提高软件开发生产率 | 为配置管理设置专门的职能人员，并且要有一些软硬件环境支持，增加了开发成本
降低软件维护费用 | 
确保构建正确的系统 | 
更好的质量保证 | 
减少缺陷 | 对于简单系统的开发没有实际意义
减少人员流动所带来的影响 | 

## Slide 27
目
录
CONTENTS
为什么需要配置管理
软件配置管理的发展
常用配置管理工具
关于配置管理的思考

## Slide 28: 配置管理工具
源码管理与版本管理（SVN、GIT）
变更管理（ JIRA、Confluence ）
构建管理（ Jenkins、Maven ）
代码静态扫描（Sonar）
持续集成（ GIT & Jenkins ）
自动部署(Ansible、Saltstack)
DevOps平台

## Slide 29
目
录
CONTENTS
为什么需要配置管理
软件配置管理的发展
常用配置管理工具
关于配置管理的思考

## Slide 30: 关于配置管理的思考
A
配置管理是一个过程
B
配置管理是一个支持性保障性工作
C
配置管理需要尽可能的自动化
D
策略和标准应该更易用更安全

## Slide 31: 后续计划
01
02
03
04
源码管理
版本管理
自动构建
每日构建
持续集成
自动部署
Pipline
DevOps

## Slide 32
Thank you！
谢谢！