## Slide 1: 配置管理规范及要求
信息技术部
——新人入职指引

## Slide 2: 软件配置管理
SCM-通过技术/行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。
项目启动
项目立项
项目计划
测试计划
项目编码
功能实现
功能测试
系统测试
项目验收
项目结项
启动
计划
执行
测试
收尾
软件开发生命周期
软件配置管理

## Slide 3
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 4
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 5: 角色与职责
配置管理员CM

## Slide 6: 角色与职责
项目其他角色

## Slide 7
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 8: 配置库管理
工具：SVN
配置库名称
SFA_IT_CM
历史库
工作库
受控库
基线库
配置库

## Slide 9: SFA_IT_CM_Workline
Workline目录分为职能线工作目录与产品线工作目录
职能线工作目录由各职能部门自行管控

## Slide 10: 产品线工作目录
产品线工作目录由配置管理员根据模板统一建立
项目目录用于存放各项目文档，项目成员均可读
其他文档目录产品组可自定义

## Slide 11: 工作库与受控库
工作库目录组内所有成员可读写
受控库目录只能由测试人员按照规定写入

## Slide 12: SVN基线库
基线库只能由配置管理员写入
其他人员可读
用于存放各项目产生的基线文档
基线文档的来源为受控库

## Slide 13: SVN历史库
历史库只能由配置管理员读写
按照年份对已经不用的配置库文档进行归档

## Slide 14: SVN分组与权限
产品线版本库按项目角色分组与授权

## Slide 15: SVN分组与权限
职能版本库按组织架构分组与授权

## Slide 16: 命名规范
文档类
项目级：项目英文名称 +“_”+文档名称
如：ME_迭代二需求
2） 模块级：项目英文名称 +“_”+ 子模块英文名称+“_”+ 文档名称
如:ME_NRC_迭代二需求
代码类（暂时不做要求）

## Slide 17
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 18: 变更控制
不是为了控制变更的发生，而是为了对变更进行管理，确保变更有序进行
需求变更
统一使用SVN管理需求文档
项目管理与跟踪
JIRA
  项目管理、缺陷跟踪、任务跟踪、测试管理、敏捷开发等
  禅道-主要是机务产品组使用
  产品需求、迭代管理、Bug管理等

## Slide 19
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 20: 版本管理
版本号：“V”+主版本号+“.”+从版本号+“.”+补丁版本号
发布周期
版本发布流程（ECP）
版本发布Checklist
版本发布通知（邮件）

## Slide 21
目
录
CONTENTS
1
角色与职责
2
配置库管理
3
变更管理
4
版本管理
5
过程管理

## Slide 22: 过程管理
配置管理计划
项目立项制定
规定项目各阶段配置管理活动
配置状态报告
随项目进度及时更新
跟踪开发版本基线化过程并记录

## Slide 23
THANKS
谢谢聆听